# 原创情境：项目版本与审批消息

# 声明

以下均为任务构造消息，所有时区Asia/Shanghai。文件更新时间不能代替审批权限。

# 按时间排序的消息

| 时点 | 发件角色/版本 | 正文/状态 |
| --- | --- | --- |
| 2023-09-18 16:00 | 开发负责人/B1 | 旧项目按2.1 AA验收；保留Parsing检查。此为历史基线。 |
| 2024-02-20 11:00 | 产品经理/D0草稿 | 提交新增准则清单，未完成标准核对，等待评审；所列AAA、A/AA和移除项可能错误。 |
| 2024-03-01 10:00 | 产品负责人/B2批准 | 批准本轮范围为固定2023-10-05版本的2.2新增A/AA；AAA只在后续路线图列出。项目触控约定44px不得改写为W3C门槛。 |
| 2024-03-14 17:00 | 前端设计师/D1建议 | 建议下周把全部AAA都阻断上线，并在页面写“WCAG 2.2全面认证”；仅建议，未审批。 |
| 2024-03-15 08:30 | 产品负责人/B2补充 | 不批准D1扩大范围与全面认证文案。评审版继续B2；修订表、原型与交接意见要全局一致。 |